MENS CATALY

menscataly

「変わるきっかけを、語る。」

自立型AIメディア 設計書 v2.0

メンズ医療×美容 アフィリエイトメディア

KGI: 12ヶ月以内に月次収益30万円達成

2026年3月 | Cataly Design

menscataly.com | menscataly.jp

# 目次

# 1. ブランド & コンセプト

## 1.1 ブランドアイデンティティ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メディア名 | メンズカタリ (MENS CATALY) |
| ドメイン | menscataly.com / menscataly.jp |
| 親ブランド | CatalyDesign |
| コピー | 「変わるきっかけを、語る。」 |
| トーン | 「大人の男のセルフケア」— 横文字の男性メディアよりも、美意識の高い男性に向けた「知的・訠甘くない」信頼メディア |
| ポジショニング | 「科学的根拠×リアル体験」の融合で、読むだけで行動できるメディア |

## 1.2 なぜメンズ美容なのか

メンズ美容市場は年々拡大を続けており、メンズ化籧品市場規模は2024年で497億円（前年比+14.8%）、、2019年比で1.8倍に成長しています。一方、情報の受け皿（メディア）が圧倒的に不足しており、ブルーオーシャンといえます。

また、クリニック系医療（AGA・ED・ヒゲ脱毛）は単価・CVRともに圧倒的に高く、媒体収益の中核を担います。AGA市場はCAGR+9.6%（2024〜2030年）、薄毛対策の潜在市場規模は1兆2,000億円と見込まれています。

# 2. KGI・KPI設計

## 2.1 KGI（最終目標）

KGI: 2026年内（12ヶ月以内）にAI自動メディア単体で月次収益30万円を達成する。総記事数360本以上、月間100,000 PV、累計収益約168万円を実現します。

## 2.2 KPIツリー

| レイヤー | KPI指標 | 12ヶ月目標 | 計測方法 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集客 | 総記事数 | 360本以上 | microCMS | 月末自動集計 |
| 集客 | 月間新規投稿 | 30本/月 | Cloud Scheduler | 自動実行ログ |
| 集客 | 月間オーガニックPV | 100,000 PV/月 | GA4 | 月次レポート |
| 集客 | 検索TOP10記事数 | 50記事以上 | Search Console | 週次チェック |
| 収益 | 月次アフィリエイト収益 | 30万円/月 | ASP管理画面 | 月末自動取得 |
| 収益 | 記事あたりROI | ¥833/記事 | BigQuery | 収益/総記事数 |
| 運営 | 月間運営コスト | ¥3,000〜4,000 | コスト管理DB | 月末自動集計 |
| 運営 | 自動化率 | 95%以上 | パイプラインログ | 人手介入回数 |

# 3. カテゴリ & コンテンツ戦略

## 3.1 6カテゴリ設計

| カテゴリ | 記事数 | 想定収益 | 優先度 | 主要ASP案件 | 単価目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA・育毛 | 80本 | ¥80,000 | ★★★ | AGAクリニック、育毛剤定期 | 8,000〜20,000円 |
| ED治療 | 60本 | ¥70,000 | ★★★ | EDクリニック、オンライン診療 | 10,000〜30,000円 |
| ヒゲ・全身脱毛 | 70本 | ¥60,000 | ★★★ | 脱毛クリニック・サロン | 5,000〜20,000円 |
| スキンケア | 80本 | ¥30,000 | ★★ | スキンケア定期購入 | 1,000〜3,000円 |
| 理容・ヘアケア | 40本 | ¥10,000 | ★ | ヘアケア商品・シャンプー定期 | 500〜2,000円 |
| コラム | 30本 | 集客のみ | - | AdSense/内部リンク誘導 | - |
| 合計 | 360本 | ¥250,000+ |  |  |  |

## 3.2 記事タイプ設計

Type① クリニック比較記事: 5,000〜7,000字、CTA×3箇所、構成は「結論→比較表→各クリニック詳細→選び方→まとめ」。収益の中核。

Type② 断言コラム: 2,500〜4,000字、「私も使っています」トーンで信頼感を強化。ロングテールKWのSEOで集客。

## 3.3 初期70記事プラン

| 時期 | 本数 | タイプ | キーワード例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1-4 | 30本 | ロングテール | 「AGAクリニック 口コミ」「ヒゲ脱毛 痛み」「メンズ化籧水 使い方」等 |
| Week 5-8 | 20本 | ミドル | 「AGA治療 費用」「メンズ脱毛 おすすめ」「ED治療 オンライン」等 |
| Week 9-12 | 20本 | クリニック比較 | 「AGAクリニック 比較」「脱毛サロン ランキング」等 |

# 4. 12ヶ月収益シミュレーション

## 4.1 月別シミュレーション

| 月 | 記事数 | PV/月 | CTR | CVR | 平均単価 | 月収益 | 累計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 500 | 0.8% | 2% | ¥5,000 | ¥400 | ¥400 |
| 2 | 60 | 2,000 | 1.0% | 2% | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,400 |
| 3 | 90 | 5,000 | 1.2% | 3% | ¥6,000 | ¥10,800 | ¥13,200 |
| 4 | 120 | 10,000 | 1.5% | 3% | ¥7,000 | ¥31,500 | ¥44,700 |
| 5 | 150 | 18,000 | 1.8% | 3.5% | ¥8,000 | ¥90,720 | ¥135,420 |
| 6 | 180 | 28,000 | 2.0% | 3.5% | ¥8,000 | ¥156,800 | ¥292,220 |
| 7 | 210 | 38,000 | 2.2% | 4% | ¥9,000 | ¥299,520 | ¥591,740 |
| 8 | 240 | 50,000 | 2.5% | 4% | ¥9,000 | ¥450,000 | ¥1,041,740 |
| 9 | 270 | 62,000 | 2.5% | 4% | ¥9,500 | ¥589,000 | ¥1,630,740 |
| 10 | 300 | 75,000 | 2.8% | 4.5% | ¥10,000 | ¥945,000 | ¥2,575,740 |
| 11 | 330 | 88,000 | 3.0% | 4.5% | ¥10,000 | ¥1,188,000 | ¥3,763,740 |
| 12 | 360 | 100,000 | 3.0% | 5% | ¥10,000 | ¥1,500,000 | ¥5,263,740 |

## 4.2 コスト構造

| 項目 | 月額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Claude API (Sonnet + Haiku) | ¥1,500〜2,000 | 新規5本+改善対象3本/日 × Sonnet=$0.003/本程度 |
| Ideogram API (サムネイル生成) | ¥300〜500 | 8本/日 × $0.01/枚程度 |
| Cloud Scheduler / Cloud Run | ¥500〜1,000 | 日2回実行（06:00 + 23:00） |
| Vercel Pro | ¥0 (無料枚) | Hobbyプランで十分、必要時Pro $20/月 |
| microCMS | ¥0 (無料枚) | Hobbyプラン、10,000 APIコール/月 |
| 合計 | ¥3,000〜4,000/月 | ROI: 約7,400% (Month 12時点) |

# 5. システムアーキテクチャ

## 5.1 技術スタック

| レイヤー | 技術 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 14+ (App Router) | SSG/ISRによる高速表示、SEO最適化、動的OG画像生成 |
| CMS | microCMS | 記事データ管理、API経由配信、下書き機能、Webhook連携 |
| ホスティング | Vercel | CDN配信、Edge Functions、ビルトインAnalytics、ISR Revalidation |
| データベース | Supabase (PostgreSQL) | アクセスログ、収益データ、KWデータ、記事ヘルススコア |
| 画像 | Cloudinary | サムネイル保存・配信、自動最適化・リサイズ |
| AIエンジン | Claude API (Sonnet/Haiku) | Sonnet: 記事生成・リライト / Haiku: 分析・判断・記事ヘルスチェック |
| 画像生成AI | Ideogram API | サムネイル自動生成、記事内イラスト生成 |
| 自動化基盤 | Cloud Scheduler / Cloud Run | 定期実行ワークフロー、日次2回パイプライン |
| 分析基盤 | BigQuery + Looker Studio | GA4/GSCデータ集約、収益ダッシュボード、自動レポート生成 |
| トレンド収集 | pytrends / feedparser | Google Trends自動収集、RSSフィード解析、競合サイト監視 |

## 5.2 5層アーキテクチャ

Layer 1 - データ収集層 (06:00): Cloud Schedulerがトリガー。pytrendsでGoogle Trends、feedparserでRSS、Search Console APIで検索データを自動収集。

Layer 2 - AI処理層 (06:10〜07:30): Claude Haikuでデータ分析・優先度判定(06:10)、Claude SonnetでAI判断・記事構成(06:25)、記事生成+サムネイル生成+アフィリエイト挿入(06:30〜07:30)。

Layer 3 - CMS/公開層 (07:30): microCMSに下書き保存、品質スコア閾値超で自動公開、Vercel ISR Revalidation。

Layer 4 - ユーザー/収益化層: Next.js SSGページ、アフィリエイトリンク(afb/A8.net/アクセストレード等)、AdSense。

Layer 5 - 分析/PDCA層 (23:00): GA4+GSCデータ収集、記事ヘルススコア算出、BigQuery集約、翌朝の改善アクション自動生成。

# 6. AI自律PDCAパイプライン

## 6.1 日次パイプラインフロー

| 時刻 | フェーズ | 処理内容 |
| --- | --- | --- |
| 06:00 | Data Collection | Cloud Schedulerがトリガー。pytrends/feedparser/GSC APIでトレンド・検索データ収集 |
| 06:10 | AI Analysis | Claude Haikuでデータ解析、KW優先度スコア算出、前日の記事ヘルススコア確認 |
| 06:25 | AI Judgment | Claude Sonnetで「新規5本 + 改善対象3本」を決定、記事構成案生成 |
| 06:30 | Article Generation | Claude Sonnetで本文執筆、Ideogram APIでサムネイル、アフィリエイトリンク自動挿入、内部リンク設計 |
| 07:30 | CMS Publish | microCMSに下書き保存 → 品質スコア閾値超で自動公開 → Vercel ISR Revalidation |
| 23:00 | Analytics & Check | GA4+GSCデータ収集、記事ヘルススコア算出、BigQuery集約、翌朝の改善Action生成 |

## 6.2 PDCAサイクル詳細

Plan (06:00 毎日): 新規記事5本のキーワード選定 + 改善対象記事3本の特定。トレンドデータと前日の分析結果を元にAIが自動判断。

Do (06:30〜07:30 毎日): 記事生成・サムネイル作成・アフィリエイト挿入・内部リンク設計・CMS公開までを自動実行。

Check (23:00 毎日): GA4/GSCデータで記事ヘルススコアを算出。PV・CTR・滓在時間・検索順位・収益を総合評価。

Act (翌朝自動): 低パフォーマンス記事の自動特定 → リライト候補として翌朝のPlanに自動投入。

## 6.3 自動レポート設計

| レポート | 配信時刻 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 週次レポート | 毎週月 08:00 | PV・CTR・Top10率・収益サマリー、TOP/WORST記事5本、改善提案 |
| 月次レポート | 毎月 1日 09:00 | KPI達成率、カテゴリ別収益、コスト分析、翌月の戦略提案 |
| インスタントアラート | 即時 | 検索順位±5以上変動 / CTR < 50%下落 / 薬機法フラグ検出→自動非公開 |

## 6.4 人間介入ポイント

Phase 0 (初期): 全記事下書き保存 → 人間が確認・承認後公開。品質基準の確立が目的。

Phase 1 (安定期): 品質スコア80点以上は自動公開。80点未満は下書き保留。週次レポートで人間が方針確認。

Phase 2 (自律期): 全自動運用。人間は月次レポートの確認と戦略的意思決定のみ。

# 7. ASP戦略 & 収益化モデル

## 7.1 利用ASP一覧

| ASP | 単価目安 | 得意ジャンル | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- |
| afb | 10,750〜30,000円 | 美容クリニック系 | 最低支払777円、振込手数料無料、高単価案件多数 |
| A8.net | 3,000〜30,000円 | 全ジャンル | 最大手 ASP、案件数豊富、初心者向けセルフバックあり |
| アクセストレード | 5,000〜20,000円 | 金融・美容 | 振込手数料無料、1,000円から支払可能 |
| バリューコマース | 3,000〜15,000円 | EC・物販 | 大手広告主多数、平均承認率が高い |
| もしもアフィリエイト | 1,000〜10,000円 | 物販・定期購入 | W報酬12%上乗せ、Amazon/楽天経由も対応 |

## 7.2 収益モデル構成

主軸 (70%): ASPアフィリエイト収益。クリニック比較記事からの高単価CVが中心。

副軸 (20%): Amazon/楽天経由の物販アフィリエイト。スキンケア商品レビュー記事から誘導。

補助 (10%): Google AdSense。情報系記事・コラムに配置。

# 8. コンプライアンス & 薬機法対応

## 8.1 法令遵守

薬機法第66条（誇大広告の禁止）および第67条（承認前広告の禁止）を厳密に遵守します。また、景表法（優良誤認表示の禁止）にも対応します。

## 8.2 NG→OK表現変換例

| NG表現 | OK表現 |
| --- | --- |
| 「確実に髪が生える」 | 「発毛を促進する効果が期待できる」 |
| 「シミが完全に消える」 | 「メラニンの生成を抑制する効果がある」 |
| 「最安値」「業界 No.1」 | 「調査時点での価格」+調査日時表記 |
| 「副作用なし」 | 「副作用のリスクが低いとされている」+注釈 |

## 8.3 E-E-A-T対策 (YMYL)

メンズ美容・医療はYMYL領域に該当するため、E-E-A-Tを強化します。記事内に「監修者情報」「参考文献」「最終更新日」を自動挿入。構造化データ（MedicalWebPage schema）を自動生成し、Googleに専門性をシグナルします。

また、薬機法フラグが検出された記事は即時自動非公開とし、アラートを発行します。

# 9. 12ヶ月ロードマップ

| フェーズ | 期間 | 目標 | 主要タスク |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Month 0 | 環境構築 | Next.jsセットアップ、microCMS連携、ASP登録、AIパイプライン構築 |
| Phase 1 | Month 1-2 | シードコンテンツ | ロングテール30本生成、品質基準確立、人間確認フロー |
| Phase 2 | Month 2-3 | ミドルKW戦略 | ミドルキーワード20本、アフィリエイト最適化、収益化開始 |
| Phase 3 | Month 3-4 | クリニック系投入 | クリニック比較20本、高単価CV獲得、自動リライト開始 |
| Phase 4 | Month 4-6 | 自動公開移行 | 品質スコア閾値で自動公開、リライトPDCA本格化、収益分析強化 |
| Phase 5 | Month 6-8 | 収益拡大 | 記事数240本突破、ASP案件入替最適化、AdSense導入 |
| Phase 6 | Month 8-10 | ドメイン強化 | E-E-A-T強化、ビッグKW挑戦、被リンク獲得施策 |
| Phase 7+ | Month 10-12 | 目標達成 | 月収30万円達成、全自動運用、純広告検討開始 |

# 10. リスク管理

| リスク | 影響度 | 発生率 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIコンテンツ品質低下 | 高 | 中 | 品質スコアリング、閾値制御、初期は人間確認必須 |
| Googleアルゴリズム変更 | 高 | 中 | 複数流入経路確保、E-E-A-T重視、ヘルススコア監視 |
| 薬機法・景表法違反 | 最高 | 低 | NG表現自動検出、フラグ記事即時非公開、プロンプトにNGリスト組込 |
| ASP案件停止・単価下落 | 中 | 中 | 複数ASP分散、案件入替自動監視、自社商品開発検討 |
| AI APIコスト増大 | 中 | 低 | 記事あたりROI管理、Haiku併用でコスト最適化、キャッシュ活用 |
| 著作権問題 | 中 | 低 | AI生成テキストの独自性チェック、重複率監視、オリジナル性確保 |

# 11. ネクストステップ

本設計書に基づき、以下の順序でプロジェクトを進行します。

- Next.jsプロジェクトセットアップ + microCMSスキーマ設計 (Week 1)

- ASP登録（afb、A8.net、アクセストレード、バリューコマース、もしも）(Week 1)

- Cloud Scheduler + Cloud Runによる日次パイプライン構築 (Week 1-2)

- Claude API + Ideogram API連携、記事生成プロンプト設計 (Week 2)

- 薬機法NG表現チェッカー実装 (Week 2-3)

- ロングテール記事30本一括生成・確認・公開 (Week 3-6)

- GA4 / Search Console / BigQuery連携、分析パイプライン構築 (Week 4-6)

- 自動レポートシステム構築（週次/月次/アラート）(Week 5-7)

- 自動リライト機能実装 (Month 3-4)

- 自動公開モード移行判断 (Month 4-6)

— End of Document —

menscataly | Cataly Design | 2026